马鞍山市中医院门诊文化提升改造项目施工图纸设计服务项目内容及相关要求

1. **采购预算**

预算金额（人民币）： 8 万元；最高限价（人民币）： 8 万元。

1. **采购内容及相关要求**

 **（一）采购清单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **服务名称（标的名称）** | **数量** | **单位** |
| 马鞍山市中医院门诊文化提升改造项目施工图纸设计服务项目 | 1 | 项 |

 **（二）服务内容**

**项目概况：**

为加大弘扬中医药文化宣传，发挥我院作为本市中医药事业高质量发展主阵地作用，南院门诊部和康复护理分院分别申请对两个院区的门诊大楼外立面及大厅内部区域进行装修改造。

**项目要求：**

根据我院提供的两个院区的门诊外立面及大厅改造方案设计效果图，绘制出该项目外立面装修、大厅内墙面、吊顶、门窗装修等所有细节施工图。投标设计单位还须同时办理完结图纸审查（在交货期内拿到图纸合格证）、消防验收备案等相关事宜。

1. **商务要求**

1、交货期：25个日历日（含拿到图审合格证时间和完成消防备案时间）。

2、服务地点：马鞍山市中医院（招标人指定地点）。

3、免费质保期：免费跟踪服务1年。

4、付款方式：该施工项目完成竣工验收且通过消防验收后付至97%，剩余3%待1年服务期满后付完。

5、本项目投标人特定资格要求：投标人须具备建筑行业（建筑工程）甲级资质；拟派的项目经理（项目负责人）须具备一级注册建筑师资格且在投标人单位注册。

6、参考附件（1、马鞍山中医院南院门诊外立面改造方案设计效果图；2、马鞍山市中医院康复护理分院门诊外立面改造方案设计效果图）完成本项目。

7、中标人在项目实施过程中，国家对相关项目有资质要求的，进场单位和人员的资质、资格符合国家、省、市有关规定。实施期间中标人所发生的或中标人实施场地内发生的或中标人原因造成的安全事故，均应由中标人负责按有关规定处理善后事宜，并承担给采购人造成的损失。

8、投标文件中为本项目配备的人员力量，在合同履行期间，中标人须按采购人要求到达本项目现场提供相应服务，否则采购人有权解除采购合同。

9、服务响应时间：中标人需设有专门的服务队伍，建立完备的响应机制。如出现服务问题，电话响应无法解决，中标人必须在接到电话24小时内到达现场并解决问题。

10、本项目总投标价包含了交付使用前的全部费用，包括图纸审查费、消防备案、资料打印费、出图费、货物购置费（所有设备、辅材、零配件、易损件、备品备件及专用工具等）、调试费、人工费、交通费、食宿费、管理费、运输费、保险费、质保期内的维护维修费、培训费、验收费、其他费用（如包装费、仓储费、保管费、资料费以及完成本项目所需要的其他费用）及所有价内价外税金及合理利润等，不再产生任何二次费用。